АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

ПАШОЗЕРСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

ТИХВИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

(АДМИНИСТРАЦИЯ ПАШОЗЕРСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ)

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 26 августа 2015 года                                 № 08-89-а

О внесении изменений в муниципальную

программу Пашозерского сельского поселения

«Содержание и ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения на 2014-2016 годы», утвержденную постановлением администрации Пашозерского сельского поселения от 27 октября 2014 года № 08-106-а

В соответствии с пунктом 5  статьи 14 Федерального закона Российской Федерации от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», постановлением администрации Пашозерского сельского поселения от 12 ноября  2013 года № 08-124-а «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ  Пашозерского сельского поселения», постановлением администрации Пашозерского сельского поселения от 10 октября 2014 года № 08-95-а «О внесении изменений в постановление администрации Пашозерского сельского поселения от 12 ноября 2013 года № 08-125-а «Об утверждении Перечня муниципальных программ Пашозерского сельского поселения», администрация Пашозерского сельского поселения  ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести изменения в муниципальную программу Пашозерского сельского поселения «Содержание и ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения на 2014-2017 годы» (приложение).

3. Контроль за исполнением постановления оставляю за собой.

Глава администрации

Пашозерского сельского поселения:                                                             А.В. Лукашев

УТВЕРЖДЕНА

постановлением администрации

Пашозерского сельского поселения

от 26 августа 2015 года № 08-89-а

МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА

«Содержание и ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения на 2014-2017 годы»

ПАСПОРТ

муниципальной программы

«Содержание и ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения на 2014-2017 годы»

| #G0Полное наименование | Муниципальная программа: «Содержание и ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения на 2014-2017 годы» |
| --- | --- |
| Ответственный исполнитель муниципальной программы | Администрация Пашозерского сельского поселения |
| Соисполнители муниципальной программы | Нет |
| - Программно-целевые инструменты | - Программно-целевые инструменты в муниципальной программе не применяются |
| Цель муниципальной программы | Повышение эффективности и безопасности функционирования сети автомобильных дорог местного значения Пашозерского сельского поселения,. -снижение количества обращений в органы местного самоуправления о неудовлетворительном состоянии автомобильных дорог местного значения Пашозерского сельского поселения. |
| Задачи муниципальной программы | Увеличение протяженности, пропускной способности и приведение в нормативное состояние дорог местного значения. Капитальный ремонт и ремонт дорог местного значения. Восстановление и улучшение эксплуатационных качеств автомобильных дорог поселения. Содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения на уровне, допустимом нормативами, для обеспечения их сохранности |
| Целевые индикаторы и показатели муниципальной программы | Повышение доли протяженности автомобильных дорог, соответствующих нормативным требованиям |
| Этапы и сроки реализации муниципальной программы | 2014-2017 годы |
| Объемы бюджетных ассигнований муниципальной программы | Общий объем финансового обеспечения реализации муниципальной программы составляет: 2217,889 тыс.руб. Прогнозная оценка финансового обеспечения муниципальной программы составляет 2274,789 тыс. руб.: - бюджет Пашозерского сельского поселения – 1538,005 тыс. руб.; - бюджет Ленинградской области – 736,784 тыс. руб. в том числе по годам: в 2014 году - из средств дорожного фонда Пашозерского сельского поселения- 818,465 тыс. руб. из средств дорожного фонда Ленинградской области – 275,784 тыс. руб. в 2015 году - из средств дорожного фонда Пашозерского сельского поселения – 437.94 тыс. руб. из средств дорожного фонда Ленинградской области –461,0 тыс. руб. в 2016 году - из средств дорожного фонда Пашозерского сельского поселения – 121.5 тыс. руб. в 2017 году - из средств дорожного фонда Пашозерского сельского поселения – 160.1 тыс. руб. |
| Ожидаемые результаты реализации муниципальной программы | Повышение доли протяженности автомобильных дорог, соответствующих нормативным требованиям |

1.Общая характеристика сферы реализации муниципальной программы «Содержание и ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения на 2014-2017 годы»

Важным фактором жизнеобеспечения населения, способствующим стабильности социально-экономического развития поселения, является содержание  автомобильных дорог общего пользования. Общая протяженность дорог по территории Пашозерского сельского поселения составляет 12.9 км. Все эти дороги являются  грунтовыми.

Состояние сети дорог определяется своевременностью, полнотой и качеством выполнения работ по содержанию, ремонту, капитальному ремонту дорог и зависит напрямую от объемов финансирования и стратегии распределения финансовых ресурсов в условиях их ограниченных объемов.

В целях восстановления и улучшения эксплуатационных качеств автомобильных дорог поселения необходимо проведение мероприятий по капитальному ремонту и ремонту, содержанию автомобильных дорог общего пользования.

В связи с тем, что Пашозерское сельское поселение из-за ограниченных возможностей местного бюджета не имеет возможности самостоятельно решать проблему ремонта и содержания дорог, финансирование мероприятий Программы может также осуществляться за счет средств областного, районного  бюджета и внебюджетных источников.

2. Цели и приоритетные направления муниципальной политики в сфере «Содержание и ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения на 2014-2017 годы»

Основной целью Программы является повышение эффективности и безопасности функционирования сети автомобильных дорог местного значения Пашозерского сельского поселения, снижение количества обращений в органы местного самоуправления о неудовлетворительном состоянии автомобильных дорог местного значения Пашозерского сельского поселения. Необходимо производить капитальный ремонт и ремонт существующей дорожной сети.

2.1.Основные направления муниципальной политики в сфере «Содержание и ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения на 2014-2017 годы»

-капитальный ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения, мостов и иных искусственных дорожных сооружений на них;

-ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения

-профилирование грунтовых дорог по населенным пунктам Пашозерского сельского поселения

-проведение текущего ремонта улично-дорожной сети,

-разработка проектно-сметной документации;

2.2. Цели и задачи муниципальной программы «Содержание и ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения на 2014-2017 годы»

Цель Программы:

- увеличение протяженности, пропускной способности и приведение в нормативное состояние дорог местного значения поселения, приведение их в соответствие с нормативными требованиями по транспортно-эксплуатационному состоянию

- капитальный ремонт и ремонт дорог местного значения.

-обеспечение круглогодичной всепогодной транспортной доступности и улучшение эффективности обслуживания участников дорожного движения;

- обеспечение сохранности автомобильных дорог, долговечности и надежности входящих в них конструкций и сооружений, повышение качественных характеристик автомобильных дорог.

Поддержание транспортно-эксплуатационного состояния автомобильных дорог в соответствии с действующими нормативными требованиями, может осуществляется путем предоставления из областного бюджета субсидий местным бюджетам на капитальный ремонт и ремонт дорог местного значения, что должно обеспечить проведение указанных работ в установленные сроки.

2.3. Показатели (индикаторы) реализации муниципальной «Содержание и ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения на 2014-2017 годы»

-Повышение доли протяженности автомобильных дорог, соответствующих нормативным требованиям;

3. Обобщенная характеристика мер правового регулирования муниципальной программы «Содержание и ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения на 2014-2017 годы»

Для реализации мероприятий программы принятие специальных правовых  актов не требуется, в случае  предоставления  субсидий   необходимо принятие Порядка  использования субсидий.

4.Объем финансовых ресурсов, необходимых для реализации муниципальной программы «Содержание и ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения на 2014-2017 годы»

Объем финансовых ресурсов, необходимых для реализации муниципальной программы «Содержание и ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения на 2014-2017 годы» составляет

- бюджет Пашозерского сельского поселения – 1538,005 тыс. руб.

- бюджет Ленинградской области – 736,784 тыс. руб.

в том числе по годам:

в 2014 году

из средств дорожного фонда Пашозерского сельского поселения- 818,465 тыс. руб.

из средств дорожного фонда Ленинградской области – 275,784 тыс. руб.

в 2015 году -

из средств дорожного фонда Пашозерского сельского  поселения- 437,94 тыс. руб.

из средств дорожного фонда Ленинградской области – 461,0 тыс. руб.

в 2016 году -

из средств дорожного фонда Пашозерского сельского поселения- 121.5тыс. руб.

в 2017 году -

из средств дорожного фонда Пашозерского сельского поселения- 160.1 тыс. руб.

5. План реализации муниципальной программы «Содержание и ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения на 2014-2017 годы»

изложен в приложении № 2

6. Риски реализации муниципальной программы «Содержание и ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения на 2014-2017 годы»

Реализация комплекса программных мероприятий сопряжена со следующими рисками:

–  риск с сокращением объемов финансирования дорожной отрасли;

– риск превышения фактического уровня инфляции по сравнению с прогнозируемым, ускоренный рост цен на строительные материалы, машины, специализированное оборудование, что может привести к увеличению стоимости дорожных работ, снижению объемов капитального ремонта, ремонта и содержания автомобильных дорог общего пользования;

7. Методика оценки эффективности реализации муниципальной программы «Содержание и ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения на 2014-2017 годы»

Эффективность реализации Программы в целом оценивается по результатам достижения установленных значений каждого из основных показателей (индикаторов) по годам по отношению к предыдущему году и нарастающим итогом к базовому году в соответствии с пунктом 5.7. «Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ  Пашозерского сельского поселения», утвержденного постановлением администрации Пашозерского сельского поселения от 12 ноября 2013 года № 08-124-а.

Приложение №1

к муниципальной программе

«Содержание и ремонт

автомобильных дорог общего

пользования местного значения

на 2014-2017 годы»

утвержденной постановлением администрации

Пашозерского сельского поселения

от 26 августа 2015 г. № 08-89-а

ПРОГНОЗНЫЕ ЗНАЧЕНИЯ

показателей (индикаторов) по реализации муниципальной программы

«Содержание и ремонт автомобильных дорог общего

пользования местного значения на 2014-2017 годы»

| № п/п | Наименование показателя | Единица измерения | Значение показателя |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2014 г. | 2015 г. | 2016 г. | 2017 г. |
| 1 | Повышение доли протяженности автомобильных дорог, соответствующих нормативным требованиям | % | 8,5 | 5 | 5 | 5 |

Приложение № 2

к муниципальной программе

«Содержание и ремонт

автомобильных дорог общего

пользования местного значения

на 2014-2017 годы»

утвержденной постановлением администрации

Пашозерского сельского поселения

от 26 августа 2015 г. № 08-89-а

ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ

по реализации муниципальной программы

«Содержание и ремонт автомобильных дорог общего

пользования местного значения на 2014-2017 годы»

| Наименование основного мероприятия в составе муниципальной программы (подпрограммы) | Ответственный исполнитель соисполнитель, участник | Годы реализации | Оценка расходов (тыс. руб., в ценах соответствующих лет) |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Всего | В том числе |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Областной бюджет |  | Бюджет Тихвинского района |  | Местный бюджет | Прочие источ-ники финан- сиро- вания |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |  | 6 |  | 7 | 8 |
| Мероприятие 1. Капитальный ремонт и ремонт дорог местного значения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| В том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Ремонт участка грунтовой дороги в д. Бирючово (ул. Береговая от д. 10 до д. 27) | Администрация Пашозерского сельского поселения | 2014 | 525.418 |  |  |  |  | 525,418 |  |
| Ремонт участка грунтовой дороги в д. Кузнецова Гора (ул. Горская от автодороги до дома № 14) | Администрация Пашозерского сельского поселения | 2014 | 398,831 |  | 275,784 |  |  | 123,047 |  |
| Ремонт участка дороги местного значения в д. Пашозеро (ул. Паневская от ручья у д. № 8 до д. № 30) | Администрация Пашозерского сельского поселения | 2015 | 626,096 |  | 461,0 |  |  | 165,096 |  |
| Софинансирование ремонта дорог местного значения | Администрация Пашозерского сельского поселения | 2015 | 57,404 |  |  |  |  | 57,404 |  |
| Софинансирование ремонта дорог местного значения | Администрация Пашозерского сельского поселения | 2016 | 10.0 |  |  |  |  | 10.0 |  |
| Софинансирование ремонта дорог местного значения | Администрация Пашозерского сельского поселения | 2017 | 32.0 |  |  |  |  | 32.0 |  |
| Итого |  | 2014-2017 | 1649,749 |  | 736,784 | 0,0 |  | 912.965 | 0,0 |
| Мероприятие 2. Содержание автомобильных дорог местного значения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| В том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Очистка дорог от снега | Администрация Пашозерского сельского поселения | 2014 | 100,0 |  |  |  |  | 100,0 |  |
|  |  | 2015 | 187.34 |  |  |  |  | 187,34 |  |
|  |  | 2016 | 100,0 |  |  |  |  | 100,0 |  |
|  |  | 2017 | 100,0 |  |  |  |  | 100,0 |  |
| Итого |  | 2014-2017 | 487,34 |  | 0,0 |  | 0,0 | 487,34 | 0,0 |
| Поддержание транспортно-эксплуатационного состояния дорог | Администрация Пашозерского сельского поселения | 2014 | 70.0 |  |  |  |  | 70,0 |  |
|  |  | 2015 | 28,1 |  |  |  |  | 28,1 |  |
|  |  | 2016 | 11.5 |  |  |  |  | 11.5 |  |
|  |  | 2017 | 28,1 |  |  |  |  | 28,1 |  |
| Итого |  | 2014-2016 | 137.7 |  | 0,0 |  | 0,0 | 137.7 | 0,0 |
| Всего по мероприятиям |  | 2014 | 1094,249 |  | 275,784 |  |  | 818,465 |  |
|  |  | 2015 | 898,94 |  | 461,0 |  |  | 437.94 |  |
|  |  | 2016 | 121.5 |  | 0,0 |  |  | 121.5 |  |
|  |  | 2017 | 160.1 |  | 0,0 |  |  | 160.1 |  |
| Всего по муниципальной программе |  | 2014-2016 | 2274,789 |  | 736,784 |  | 0,0 | 1538,005 | 0,0 |